Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân

- Mục tiêu: Cung cấp công cụ cho sinh viên hoặc người đi làm theo dõi được thu chi hằng ngày( sức khỏe tài chính)

- Chức năng cốt lõi (core):

+ Quản lý giao dịch: Có thể thêm, xem, sửa, xóa các khoản thu và chi

+ Danh mục chi tiêu: cung cấp sẵn các danh mục cơ bản ( ăn uống, tiền nhà,...), cho phép tự tạo danh mục riêng

+ Báo cáo thống kê: Biểu đồ tổng thu tổng chi, Số dư hiện tại, biểu đồ cột so sánh thu chi theo tuần/tháng

- Chức năng nâng cao:

- Thiết lập ngân sách: cho phép đặt giới hạn chi tiêu cho từng danh mục trong tháng ( vd: tối đa 2tr cho ăn uống, nếu vượt mốc thì gửi thông báo cảnh báo)

- Quản lý nhiều ví: Cho phép tạo nhiều ví như tiền mặt, ví bank, ví momo. Kết hợp với chức năng “Danh mục chi tiêu”, mỗi khi phát sinh một khoản thu/chi, người dùng có thể quản lý được khoản tiền đó thuộc danh mục nào và được trích xuất từ/nạp vào ví nào

- Đồng bộ dữ liệu & Đăng nhập (Auth/Cloud): Tích hợp Firebase Authentication để người dùng đăng nhập (bằng Email hoặc Google) và lưu dữ liệu lên Cloud Firestore

- Lặp lại giao dịch (Recurring): Tự động ghi nhận các khoản thu/chi cố định hàng tháng (như tiền thuê trọ, tiền mạng, tiền điện nước) để người dùng không phải nhập tay mỗi tháng

### Kế hoạch triển khai Dự án (Tuần 8 - Tuần 14) theo mô hình Agile

Tuần 8 (Sprint 1): Khởi tạo & Xây dựng Nền tảng (Foundation)

- Mục tiêu: Setup xong bộ khung app và database.

- Công việc:

  - Tạo project Flutter, setup repo GitHub và cấp quyền cho các thành viên. (DONE)

  - Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu.

  - Code khung UI cơ bản.

Tuần 9 (Sprint 2): Hoàn thiện Nhóm chức năng Cốt lõi 1 (Core)

- Mục tiêu: App chạy được luồng thêm/sửa/xóa giao dịch cơ bản.

- Công việc:

  - Làm màn hình quản lý Danh mục (Tạo sẵn các mục mặc định & tính năng tự tạo mới).

  - Xây dựng màn hình nhập Giao dịch (CRUD): Thêm thu/chi, chọn ngày giờ, ghi chú.

  - Kết nối lưu trữ dữ liệu cục bộ (Local Storage).

Tuần 10 (Sprint 3): Hoàn thiện Nhóm chức năng Cốt lõi 2 & MVP

- Mục tiêu: Ra mắt phiên bản MVP xem được biến động tiền bạc.

- Công việc:

  - Tích hợp thư viện fl chart.

  - Tính toán logic số dư hiện tại.

  - Vẽ biểu đồ tròn (Pie chart) tổng thu/chi và biểu đồ cột (Bar chart) so sánh theo tuần/tháng.

  - Cột mốc: Xong tuần này là app đã có thể dùng để theo dõi thu chi cá nhân cơ bản.

Tuần 11 (Sprint 4): Triển khai Chức năng Nâng cao 1 (Cloud & Đa ví)

- Mục tiêu: Nâng cấp trải nghiệm người dùng và đưa dữ liệu lên mây.

- Công việc:

  - Tích hợp Firebase Authentication.

  - Đồng bộ dữ liệu từ máy lên Cloud Firestore.

  - Làm tính năng Quản lý nhiều ví (Tạo ví tiền mặt, Momo, Bank) và gán giao dịch theo từng ví.

Tuần 12 (Sprint 5): Triển khai Chức năng Nâng cao 2 (Ngân sách & Tự động)

- Mục tiêu: Hoàn thiện các tính năng thông minh để ghi điểm với giáo viên.

- Công việc:

  - Làm tính năng Thiết lập Ngân sách cho từng danh mục.

  - Viết logic cảnh báo khi người dùng chi tiêu vượt mốc.

  - Làm tính năng Lặp lại giao dịch cho các khoản cố định.

Tuần 13 (Sprint 6): Kiểm thử toàn diện & Tối ưu

- Mục tiêu: "Bắt bug" và làm mượt app.

- Công việc:

  - Chạy test chéo giữa các thành viên trên cả máy ảo và điện thoại thật.

  - Fix các lỗi tràn màn hình, lỗi logic tính toán, tối ưu tốc độ load biểu đồ.

  - Viết tài liệu báo cáo đồ án.

Tuần 14 (Release Sprint): Đóng gói & Triển khai lên Google Play Store

- Mục tiêu: Đưa app lên chợ ứng dụng thành công.

- Công việc:

  - Thiết kế Icon app, chụp Screenshots các màn hình đẹp nhất để làm hồ sơ Store.

  - Tạo tài khoản Google Play Console.

  - Build ứng dụng ra file .aab.

  - Submit lên Play Store chờ Google duyệt và báo cáo kết quả cuối cùng trước lớp.